## Slide 1: Gra typu „Tower Defense”
Projekt w języku skryptowym
Mateusz Wójcicki

## Slide 2: Koncept gry
Gracz będzie miał za zadanie za wszelką cenę nie pozwolić wrogim jednostkom przedostać się do swojej bazy.
Baza ta będzie miała określoną liczbę „punktów wytrzymałości” pozwalających jej na przetrwanie kilku ataków jednostek wroga, na wypadek gdyby jednak przedostał się przez zabezpieczenia. Gdy punkty wytrzymałości skończą się – gracz przegrywa.

## Slide 3: Gameplay
Obrona będzie możliwa dzięki dostępnym „wieżom” różniącym się między sobą sposobem obrony drogi do bazy.
Każda wieża będzie miała swoją cenę, a gracz ograniczone środki na budowę.
Gra będzie posiadać mapy, które zarówno wizualnie, jak i strategicznie będą się od siebie różnić

## Slide 4
Zlikwidowanie jednostki wroga skutkować będzie zdobyciem monet na budowę nowych wież
Rozgrywka będzie podzielona na „fale” ataków wroga. Przed każdą falą gracz będzie mógł budować wieże do obrony
Z każdą falą przeciwników będzie przybywać
Każda wieże będzie miała swoje właściwości takie jak: zasięg czy obrażenia

## Slide 5: Narzędzia i technologie
Python (biblioteka Pygame)
IDE – PyCharm / Visual Studio Code
Inne programy i źródła potrzebne do stworzenia oprawy graficznej

## Slide 6: Przykładowa gra, na której będę chciał się wzorować

## Slide 7: Podział zadań:
Gra
Menu
Wybór mapy
Oprawa graficzna
Mechaniki
Wygląd wież
Wygląd jednostek wroga
Wygląd map
Strzały wież
Wszystkie cechy wież, bazy i wrogów
Ruch jednostek wroga po ścieżce
System „kładzenia wież”

## Slide 8: Harmonogram zadań
10.03.2023
17.03.2023
24.03.2023
31.03.2023
14.04.2023
Prezentacja
Menu główne
Pierwsza mapa
Podstawowe grafiki
Interfejs użytkownika
System kładzenia wież
Ruch wroga
System poruszania się po ścieżce
Pierwsza wieża
Pierwszy wróg
21.04.2023
28.04.2023
5.05.2023
12.05.2023
26.05.2023
Zasięg wieży i detekcja przeciwnika
Dokończenie animacji strzału
Pkt życia wroga i bazy, reakcja na otrzymanie obr
Animacja strzału
System pojawiania się przeciwników (fale ataków)
Nowa mapa
Nowi przeciwnicy
Nowe wieże
Eliminacja błędów

## Slide 9: Koniec Dziękuję za uwagę :)